合川评审发〔2021〕82号

重庆市合川区投资项目评审中心

关于开展委托中介服务机构评审项目服务质量评价的通知

相关造价咨询中介单位：

中介机构服务质量是提升项目评审质量的基础，为进一步规范对委托中介机构的管理，区评审中心决定对委托中介机构服务质量进行评价。

一、评审时限

中介服务机构应按照区评审中心的工作要求，在评审资料齐全且符合规范的情况下概算评审项目原则上应在10个工作日内出具初步审核报告；预算审核项目送审金额1000万元以下的项目原则上应在10个工作日内出具初步审核报告，1000万元以上的限价评审项目原则上应在15个工作日内出具初步审核报告。以上由于特殊原因，确需延长审核时间的，必须在要求出具截止时间前5天书面申请征得评审中心的同意后有效。

中介服务机构出具初步审核报告后应按照委托评审合同的要求积极配合及时完成项目评审会、出具正式评审报告、资料移交及归档等工作。

二、评价方式

评审中心对中介服务机构的服务质量评价采用量化打分制，且应在项目评审结束后10个工作日内完成。评价打分共包括两个环节，一是中介服务机构按照本通知的要求进行自评，并须在完成评审工作后5个工作日内报评审中心；二是由评审中心项目主审人须根据中介服务机构在项目评审中的服务情况进行评价，并在完成评审工作后10个工作日内报组长（组长经办的报委分管领导）审定。

中介服务机构对项目主审人的评价结果有疑问时须在知道评价结果之日起14日内向评审中心提出书面复核申请，评审中心将组织相关人员召开专题会研讨审议，如超过时限，则视为自动放弃复核申请权。

三、成果应用

（一）评价得分与项目评审费直接挂钩，中介服务机构的实得项目评审费为（基本费+效益费）×考核得分/100。

（二）项目评价得分将作为评审中心对中介服务机构年度综合评价的重要参考。

附件：1.最高限价委托评审服务质量评价表

2.概算委托评审服务质量评价表

3.最高限价评审服务质量自评表

4.概算评审服务质量自评表

重庆市合川区投资项目评审中心

2021年4月16日

最高限价委托评审服务质量评价表

项目名称：合川区医疗器械产业园项目                                   中介服务机构：重庆开源工程项目管理有限公司

| 序号 | 评价内容 | 评价内容及标准 | 评价分值 | 主审人打分 | 扣（加）分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 扣分项 | 100 | 98 |  |
| 1 | 资料管理 | (1)资料丢失一项不得分。 | 5 | 3 |  |
|  |  | (2)归还资料无目录或未按目录对应扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 进度管理 | (1)未在3个工作日内反馈需补充资料（送审基本资料）的清单的扣1分。 | 20 | 20 |  |
|  |  | (2)未在评审中心出具核准通知后10个工作日内归还资料扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (3)中介机构原因导致未按约定时限完成评审任务的每延误1天扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (4)评审对量（回函）后，未在3个工作日内就对量（回函）调整的主要内容及争议问题向评审中心书面反馈意见的每延误一天扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 重大事项报告 | 评审时发现的重大事项（如送审资料不齐、不规范或不符合逻辑，建设标准明显高于常规标准，设计（实施）方案不合理，畸形不平衡报价，审增事项及其他应汇报事项等）必须在初审结果时向评审中心一并报告，一项未报告扣3分。 | 15 | 15 |  |
| 4 | 评审对量 | (1)未经评审中心组织私自对量（联系）不得分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | (2)对量（回函）后调整结果依据不充分一项扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 复核情况 | (1)经评审中心主审人复核发现审核结果（含初步审核结果）出现单项工程量偏差大于1%，工程量清单错项、漏项、重项，工程量清单编制不规范，未按照规定的计价原则组价，通过市场询价的材料（设备）价明显不符合市场行情等问题一项扣1分； | 20 | 20 |  |
|  |  | (2)经评审中心组长复核发现问题一项扣2分； |  |  |  |
|  |  | (3)经委分管领导复核发现问题一项扣5分； |  |  |  |
| 6 | 成果提交 | (1)审核报告（含初步审核报告）内容不规范、不完整，审核依据及计价原则不清晰，暂列金额、暂估价及依据不充分部分未做明确说明等一项扣1分； | 20 | 20 |  |
|  |  | (2)工作底稿不齐或混乱的一项扣1分，无法提供则该项不得分； |  |  |  |
|  |  | (3)经济技术分析数据不准确的一项扣1分； |  |  |  |
| 7 | 综合评价 | 包括但不限于与中介服务机构的协调配合、中介服务机构的技术力量及相关人员的职业道德等。 | 10 | 10 |  |
| 二 |  | 加分项 | 5 |  |  |
| 1 | 突出表现 | 有效的优化建议，评审中心遇到紧急或疑难工作时全力支持（如支持完成同项目预算评审工作等）可加1-5分。 | 5 | 0 |  |
| 评审中心 评价意见 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所得总分超过100分的按照100分计算该项目的委托评审费，但按所得分统计；2.评审中心以中介服务机构报送的资料（电子、纸质均可）作为依据进行评价；3.评审中心可根据需要对考核内容和分值进行调整；4.相关单位和个人存在违法违规行为时，不免除相关法律责任。 |  |  |  |  |  |

附件2

概算委托评审服务质量评价表

项目名称：合川区百万头优质生猪育种育肥养殖及资源化利用建设项目（小沔镇娑罗育肥场工程）   中介服务机构：福建平诚工程造价咨询有限公司重庆分公司

| 序号 | 评价内容 | 评价内容及标准 | 评价分值 | 主审人打分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 扣分项 | 100 | 98 |  |
| 1 | 资料管理 | (1)资料丢失一项不得分。 | 5 | 3 | 未提供目录 |
|  |  | (2)归还资料无目录或未按目录对应扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 进度管理 | (1)未在3个工作日内反馈需补充资料（送审基本资料）的清单的扣1分。 | 20 | 20 |  |
|  |  | (2)未在出具概算批复后10个工作日内归还资料扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (3)中介机构原因导致未按约定时限完成评审任务的每延误1天扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (4)评审对量（回函）后，未在3个工作日内就对量（回函）调整的主要内容及争议问题向评审中心书面反馈意见的每延误一天扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 重大事项报告 | 评审时发现的重大事项（如送审资料不齐、不规范或不符合逻辑，建设标准明显高于常规标准，设计（实施）方案不合理，审增事项及其他应汇报事项等）必须在初审结果时向评审中心一并报告，一项未报告扣3分。 | 15 | 15 |  |
| 4 | 评审对量 | (1)未经评审中心组织私自对量（联系）不得分。 | 10 | 10 |  |
|  |  | (2)对量（回函）后调整结果依据不充分一项扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 复核情况 | (1)经评审中心主审人复核发现审核结果（含初步审核结果）出现单项工程量偏差大于3%，未按照规定的计价原则组价，定额套用不当，通过市场询价的材料（设备）价明显不符合市场行情，二类费用未按合川统一的依据及标准执行等问题一项扣1分； | 20 | 20 |  |
|  |  | (3)经委分管领导复核发现问题一项扣5分； |  |  |  |
| 6 | 成果提交 | (1)审核报告（含初步审核报告）内容不规范、不完整，审核依据及计价原则不清晰，依据不充分部分未做明确说明等一项扣1分； | 20 | 20 |  |
|  |  | (2)工作底稿不齐或混乱的一项扣1分，无法提供则该项不得分； |  |  |  |
|  |  | (3)经济技术分析数据不准确的一项扣1分； |  |  |  |
| 7 | 综合评价 | 包括但不限于与中介服务机构的协调配合、中介服务机构的技术力量及相关人员的职业道德等。 | 10 | 10 |  |
| 评审中心 评价意见 |  | 未提供未按目录，扣除2分，共计得分98分。 |  |  |  |
| 备注：1.所得总分超过100分的按照100分计算该项目的委托评审费，但按所得分统计；2.评审中心以中介服务机构报送的资料（电子、纸质均可）作为依据进行评价；3.评审中心可根据需要对考核内容和分值进行调整；4.相关单位和个人存在违法违规行为时，不免除相关法律责任。 |  |  |  |  |  |

附件3

最高限价评审服务质量自评表

项目名称：                                                            中介服务机构：

| 序号 | 评价内容 | 评价内容及标准 | 评价分值 | 自评打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 扣分项 | 100 |  |  |
| 1 | 资料管理 | (1)资料丢失一项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | (2)归还资料无目录或未按目录对应扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 进度管理 | (1)未在3个工作日内反馈需补充资料（送审基本资料）的清单的扣1分。 | 20 |  |  |
|  |  | (2)未在评审中心出具核准通知后10个工作日内归还资料扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (3)中介机构原因导致未按约定时限完成评审任务的每延误1天扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (4)评审对量（回函）后，未在3个工作日内就对量（回函）调整的主要内容及争议问题向评审中心书面反馈意见的每延误一天扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 重大事项报告 | 评审时发现的重大事项（如送审资料不齐、不规范或不符合逻辑，建设标准明显高于常规标准，设计（实施）方案不合理，畸形不平衡报价，审增事项及其他应汇报事项等）必须在初审结果时向评审中心一并报告，一项未报告扣3分。 | 15 |  |  |
| 4 | 评审对量 | (1)未经评审中心组织私自对量（联系）不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | (2)对量（回函）后调整结果依据不充分一项扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 复核情况 | (1)经评审中心主审人复核发现审核结果（含初步审核结果）出现单项工程量偏差大于1%，工程量清单错项、漏项、重项，工程量清单编制不规范，未按照规定的计价原则组价，通过市场询价的材料（设备）价明显不符合市场行情等问题一项扣1分； | 20 |  |  |
|  |  | (2)经评审中心组长复核发现问题一项扣2分； |  |  |  |
|  |  | (3)经委分管领导复核发现问题一项扣5分； |  |  |  |
| 6 | 成果提交 | (1)审核报告（含初步审核报告）内容不规范、不完整，审核依据及计价原则不清晰，暂列金额、暂估价及依据不充分部分未做明确说明等一项扣1分； | 20 |  |  |
|  |  | (2)工作底稿不齐或混乱的一项扣1分，无法提供则该项不得分； |  |  |  |
|  |  | (3)经济技术分析数据不准确的一项扣1分； |  |  |  |
| 7 | 综合评价 | 包括但不限于与中介服务机构的协调配合、中介服务机构的技术力量及相关人员的职业道德等。 | 10 |  |  |
| 二 |  | 加分项 | 5 |  |  |
| 1 | 突出表现 | 有效的优化建议，评审中心遇到紧急或疑难工作时全力支持（如支持完成同项目概算评审工作等）可加1-5分。 | 5 |  |  |
| 中介服务机构 自评意见 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所得总分超过100分的按照100分计算该项目的委托评审费，但按所得分统计；2.中介服务机构须以其报送评审中心的版本（电子、纸质均可）进行自评；3.评审中心可根据需要对考核内容和分值进行调整；4.相关单位和个人存在违法违规行为时，不免除相关法律责任。 |  |  |  |  |  |

附件4

概算评审服务质量自评表

项目名称：                                                            中介服务机构：

| 序号 | 评价内容 | 评价内容及标准 | 评价分值 | 自评打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 扣分项 | 100 |  |  |
| 1 | 资料管理 | (1)资料丢失一项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | (2)归还资料无目录或未按目录对应扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 进度管理 | (1)未在3个工作日内反馈需补充资料（送审基本资料）的清单的扣1分。 | 20 |  |  |
|  |  | (2)未在出具概算批复后10个工作日内归还资料扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (3)中介机构原因导致未按约定时限完成评审任务的每延误1天扣1分。 |  |  |  |
|  |  | (4)评审对量（回函）后，未在3个工作日内就对量（回函）调整的主要内容及争议问题向评审中心书面反馈意见的每延误一天扣1分。 |  |  |  |
| 3 | 重大事项报告 | 评审时发现的重大事项（如送审资料不齐、不规范或不符合逻辑，建设标准明显高于常规标准，设计（实施）方案不合理，审增事项及其他应汇报事项等）必须在初审结果时向评审中心一并报告，一项未报告扣3分。 | 15 |  |  |
| 4 | 评审对量 | (1)未经评审中心组织私自对量（联系）不得分。 | 10 |  |  |
|  |  | (2)对量（回函）后调整结果依据不充分一项扣2分。 |  |  |  |
| 5 | 复核情况 | (1)经评审中心主审人复核发现审核结果（含初步审核结果）出现单项工程量偏差大于3%，未按照规定的计价原则组价，定额套用不当，通过市场询价的材料（设备）价明显不符合市场行情，二类费用未按合川统一的依据及标准执行等问题一项扣1分； | 20 |  |  |
|  |  | (3)经委分管领导复核发现问题一项扣5分； |  |  |  |
| 6 | 成果提交 | (1)审核报告（含初步审核报告）内容不规范、不完整，审核依据及计价原则不清晰，依据不充分部分未做明确说明等一项扣1分； | 20 |  |  |
|  |  | (2)工作底稿不齐或混乱的一项扣1分，无法提供则该项不得分； |  |  |  |
|  |  | (3)经济技术分析数据不准确的一项扣1分； |  |  |  |
| 7 | 综合评价 | 包括但不限于与中介服务机构的协调配合、中介服务机构的技术力量及相关人员的职业道德等。 | 10 |  |  |
| 中介单位 评价意见 |  |  |  |  |  |
| 备注：1.所得总分超过100分的按照100分计算该项目的委托评审费，但按所得分统计；2.中介服务机构须以其报送评审中心的版本（电子、纸质均可）进行自评；3.评审中心可根据需要对考核内容和分值进行调整；4.相关单位和个人存在违法违规行为时，不免除相关法律责任。 |  |  |  |  |  |

重庆市合川区投资项目评审中心            2021年4月16日印发